Российская Федерация

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРАЧЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.09.2023г. № 4-451

г.Карачев, Брянской области

Об исполнении наказов избирателей

городского поселения к депутатам Карачевского

городского Совета народных депутатов 4 созыва

(утвержденные Решениями Карачевского городского Совета

от 28.05.2020г. № 4-71; от 29.10.2020г. № 4-100)

Рассмотрев и обсудив информацию заместителя главы администрации Карачевского района Н.Г.Петровой об исполнении наказов избирателей Карачевского городского поселения к депутатам Карачевского городского Совета народных депутатов 4 созыва, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Карачевский городской Совет  народных депутатов –

РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя главы администрации Карачевского района Н.Г.Петровой об исполнении наказов избирателей Карачевского городского поселения к депутатам Карачевского городского Совета народных депутатов 4 созыва принять к сведению (прилагается).

2. Администрации Карачевского района:

2.1. Продолжить работу по исполнению наказов избирателей Карачевского городского поселения к депутатам Карачевского городского Совета народных депутатов 4 созыва.

2.2. Предусмотреть финансирование мероприятий по исполнению наказов избирателей при составлении бюджета Карачевского городского поселения на 2024 год.

2.3. Учитывать наказы избирателей городского поселения при разработке проектов целевых программ, программ и планов социально-экономического развития городского поселения.

3. Данное решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Карачевского городского поселения и разместить на официальном сайте Карачевского городского Совета народных депутатов.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу города Карачева М.А.Николаеву.

Глава города Карачева							М.А.Николаева

Приложение

к решению Карачевского городского Совета

народных депутатов

от 28.09.2023г. № 4-451

Исполнение наказов избирателей Карачевского городского поселения

| №№ п/п |  |  | Ф.И.О депутата Избирательный округ |  |  | Наказы избирателей | Выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  | Избирательный округ № 1 Рыбочкина Светлана Андреевна Бирюков Михаил Сергеевич пер.Урицкого, ул.Восточная, ул.Урицкого - от начала до ул.50 лет Октября, ул.Володарского - от начала до ул.50 лет Октября, ул.Кольцова - от начала до ул.50 лет Октября, ул.Брянская, ул.Заводская, ул.Луначарского - от ул.Урицкого до ул.Калинина, ул.Октябрьская - от ул.Урицкого до ул.Калинина, ул.Загородная, ул.Кооперативная, ул.Луговая, ул.Полевая, ул.Пригородная, ул.Профсоюзная, ул.Сенная, ул.Лесопильная, пер.Лесопильный, ул.Северная, ул.Тельмана, пер.Тельмана, ул.Октябрьская - дома № 107А-В, 109А-Г, 111А-В, 113А-В, 115А-Д, 117-А. |  |  | - Водоотведение в северной части города; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Подсыпка дороги по ул.Лесопильной (д.6-13) | Выполнено от дома 1 до дома 59 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Ямочный ремонт и грейдирование ул.Восточной; | Выполнено щебеночное покрытие |  |
|  |  |  |  |  |  | - Подсыпка дороги и и съезда к мусорке по ул.Пригородной; | Выполнено щебеночное покрытие |  |
|  |  |  |  |  |  | - Спилить деревья в проезде к ул. Лесопильной; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Водоотведение и подсыпка щебнем по ул.Брянской; | Устройство переходного типа покрытия (щебенение) |  |
|  |  |  |  |  |  | - Водоотведение по ул.Кооперативной (на детской площадке стоит вода); | Детская площадка расположена в охранной зоне ВЛ и по просьбе метных жителей демонтирована |  |
|  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт дороги по ул.Загородной и по ул.Сенная | Выполнено щебеночное покрытие |  |
|  |  |  |  |  |  | - Дополнить детскую площадку по ул.Загородной оборудованием; | Детская площадка расположена в охранной зоне ВЛ и по просьбе метных жителей демонтирована |  |
|  |  |  |  |  |  | - Асфальтирование дороги по ул.Калинина; | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  |  | - спиливание дерева по ул. Луначарского, 93; | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  |  | - принять меры к собственнику домовладения по ул. Октябрьской, 115; | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  |  | - Благоустройство дороги ул.Северная и освещение; | Освещение частично восстановлено |  |
|  |  |  |  |  |  | - Плохое качество питьевой воды по ул. Лесопильная; | Подготовлена ПСД на замену сетей. |  |
|  |  |  |  |  |  | - Отсутствует освещение по ул.Лесопильной от домов 1г, 1е; | Освещение восстановлено |  |
|  |  |  |  |  |  | -ул. Пригородная, отсутствие благоустройства, нет детских площадок; | Выполнено щебеночное покрытие |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт дороги по ул. Володарского | Выполнено асфальтовое и щебеночное покрытие |  |
|  |  |  |  |  |  | - пер.Урицкого и ул.Октябрьская – нет мусорных контейнеров; | Выполнено |  |
| 2 |  | Избирательный округ № 2 Лукьянчиков Андрей Николаевич Меткин Эдуард Георгиевич ул.Мира, ул.Пролетарская от начала до ул.50 лет Октября, ул.Калинина - от начала до ул.50 лет Октября, проезд Пролетарский, ул.Октябрьская от ул.Калинина до конца улицы кроме домов № 107А-В, 109А-Г, 111А-В, 113А-В, 115А-Д, 117-А, ул.Луначарского - от ул.Калинина до ул.Горького, ул.Горького. |  |  | - Очистить канаву вдоль ул.Октябрьской на перекрёстке молокозавода, отсутствует слив воды и затапливается прилегающая к домам территория; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Привести в порядок территорию бывшей конторы ДСР; |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  | - Отсутствует канализация по ул.Октябрьской; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Освещение ул.Октябрьской (дома 107А; 107Б; 107В); |  | Освещение частично восстановлено |  |
|  |  |  |  |  | - Перенести УИК (Хлебогор); |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Спиливание березы около д.117а ул.Октябрьская; (частная территория) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Устройства ливневки (с ДСР вода стекает и затапливает частные дома по ул.Пролетарской и проезд Пролетарский), а также разлив воды (д/с «Березка» по ул.Пролетарской; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Устройство тротуара по ул.Пролетарской (от начала до ул.Первомайской); |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  | - Ремонт тротуара по ул.Горького; |  | Участок тротуара от проходной з-да Электродеталь до детского сада Мишутка отремонтирован за счет средств городского бюджета в 2019 году |  |
|  |  |  |  |  | - Подсыпка к д/с Березка со стороны ул.Горького; |  | Запланировано в 2024 году. ПСД на сумму 2540420 руб. подготовлена |  |
|  |  |  |  |  | - Благоустройство мусорных контейнеров (ДСР); |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  | - Снести разрушенные гаражи ул.Луначарского д.199; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Дополнить детскую площадку (ул.Горького) детские качели и высадить зеленые насаждения; |  | Детская площадка на ул. Горького дополнена детскими и спортивными элементами по программе Комфортная городская среда |  |
|  |  |  |  |  | - Обязать собственника привести в порядок прилегающую территорию бывшего магазина Меркурий (район завода Электродеталь); |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  | - огромная дорожная яма напротив общежития по ул.Пролетарской, д.11; |  | Выполнен ямочный ремонт |  |
|  |  |  |  |  | - Ограждение детской площадки по ул.Горького и ремонт; |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  | - Капитальный ремонт тротуара по ул.Октябрьской. |  | Запланирован на 2024 год |  |
| 3 | Избирательный округ № 3 Братяков Юрий Александрович Якимычев Роман Владимирович ул.Пролетарская - от ул.50 лет Октября до конца улицы, ул.Попова, пер.Садовый, пер.Первомайский, ул.Первомайская - от ул.Кольцова до конца улицы, ул.Калинина - от ул.50 лет Октября до конца улицы, ул.50 лет Октября от ул.Кольцова до конца улицы, ул.Белинского от ул.Кольцова до конца улицы, ул.З.Космодемьянской, ул.Маяковского, ул.Южная, ул.Алексеевская, ул.Энгельса, ул.Некрасова, ул.Дзержинского - от ул.Кольцова до конца улицы, ул.Свердлова - от ул.Кольцова до конца улицы, пер.Калинина, пер.Некрасова, пер.Пролетарский, пер.Энгельса, деревня Слобода. |  |  | - Асфальтирование дороги ул.Калинина |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги ул.Попова (подсыпка); |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - благоустройство территории вдоль улицы Первомайской (школа № 4, магазин райпо, ориентир дом № 229); |  |  | В рамках ИБ в районе школа № 4 будет установлена спортивная площадка |  |
|  |  |  |  | - Благоустройство въезда в Карачевский плодопитомник; |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - Устройство асфальтового дорожного покрытия по ул.Калинина от ул.Первомайской до конца улицы (пересечение ул.Алексеевской); |  |  | Выполнено до пересечения с ул.Энгельса |  |
|  |  |  |  | - Устройство остановочного павильона (по ул. Пролетарской (угол ул. Первомайской на ул.Пролетарскую); |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Принять меры по устранению опасности со стороны строения бывшего завода НИИТавтопром по ул. Первомайской; |  |  | Работа с собственниками ведется, сектором муниципального контроля составлен протокол об административном правонарушении в отношении собственника. В настоящее время собственник сменился |  |
|  |  |  |  | - Устройство асфальтированной дороги по ул.Свердлова от ул.Урицкого до ул.Калинина (детская поликлиника районной больницы); |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - Ямочный ремонт асфальтового покрытия по пер.Первомайскому, пер.Садовому; |  |  | Включено в план ямочного ремонта 2 этап в 2022 году В 2024 году запланирован ремонт дороги по пер. Садовому 700 м ПСД на сумму 1921960 подготовлена |  |
|  |  |  |  | - Отсутствие остановки по ул.50 лет Октября,180 (далеко добираться от других остановок); |  |  | Выполнено по проекту |  |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги по пер.Некрасова; |  |  | В текущем году была произведена подсыпка особо сложных участков дороги |  |
|  |  |  |  | Ремонт дороги по ул.Маяковского к соц. центру |  |  | Выполнено асфальтовое покрытие |  |
| 4 | Избирательный округ № 4 Иванова Светлана Александровна Горбачев Игорь Васильевич ул. Володарского - от ул. 50 лет Октября до ул.Первомайской, Дзержинского - от ул.Ленина до ул.Володарского, ул.Урицкого - от ул. 50 лет Октября до ул.Первомайская, ул.Ленина - от ул.50 лет Октября до ул.Первомайская, 50 лет Октября - от ул.Советская до ул.Кольцова, ул.Островского, ул.Дачная, ул.Береговая, ул.Фабричная, ул.Комсомольская, ул.Белинского - от ул.Урицкого до ул.Кольцова, ул.Свердлова - от ул.Урицкого до ул.Кольцова, ул.Первомайская - от ул.Урицкого до ул.Кольцова, ул.Дзержинского - ул.Володарского до ул.Кольцова, ул.Урицкого - от ул.Первомайская до конца улицы, ул.Володарского - от ул.Первомайская до конца улицы, ул.Кольцова - от ул.50 лет Октября до конца улицы, пер.Кольцова, пер.Комсомольский, пер.Ключевой, пер.Речной |  |  | - Ремонт асфальтового покрытия дороги ул.50 лет Октября; |  |  | Выполнение ремонта 2021-2022г.г. |  |
|  |  |  |  | - Подсыпка дороги пер.Речной , по возможности асфальтирование; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Благоустройство дороги ул.Свердлова; |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - Угол ул.Пролетарской и ул.Дзержинского необходимость вырубки кустов, угроза ДТП на дороге; |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - ул.Ленина, 37 (нечетная сторона) один квартал от музея не заасфальтирован, очень грязно; (тротуар) |  |  | Капитальный ремонт ул. Ленина с тротуарами от ул. Свердлова до ул. Дзержинского в 2023 году 1 этап. 2 этап на сумму 21239456 руб запланирован в 2024 году |  |
|  |  |  |  | - Подсыпка дороги ул.Островского и Комсомольской; |  |  | Выполнен капитальный ремонт ул. Островского в 2022 году |  |
|  |  |  |  | - По ремонту дома № 84 по ул.Володарского (в аварийном состоянии подъездные козырьки, ремонт кровли). |  |  | Выполнено |  |
| 5. | Избирательный округ 5 Девятченков Дмитрий Николаевич Гребенюк Марина Дмитриевна пл. К.Маркса, ул.Белинского - от начала до ул.Урицкого, ул. Советская - от ул.Первомайская до конца улицы, Свердлова - от начала улицы до ул.Урицкого, Ленина - от ул.Первомайская до конца улицы, ул.Первомайская - от ул.Советская до ул.Урицкого, пер.Свердлова. ул. Советская - от 50 лет Октября до ул.Первомайская, ул. Дзержинского - от начала улицы до ул.Ленина (дом №1), ул.Тургенева - от начала до ул.К. Маркса, ул.Первомайская - от ул.К.Маркса до ул.Советская. |  |  | - Ремонт дороги ул.Свердлова; |  |  | Выполнено асфальтирование |  |
|  |  |  |  | - Благоустройство исторического центра г.Карачева (площадь Карла Маркса); |  |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дороги пер.Свердлова, ул.Советская |  |
|  |  |  |  | - Отсутствие тротуара при подходе к детской поликлинике; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ул.Первомайская, 125 обустройство детской площадки; |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - ул.Первомайская, 123, замена канализации, разрушенные внутридомовые дороги, двор заливает; |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - ул.Тургенева, 9 - во дворе провалена теплотрасса. Плохое освещение, течет крыша и текут козырьки над подъездами; |  |  | Устранено |  |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги по ул.Советская к реке Снежеть и дачам |  |  | Выполнено |  |
| 6 | Избирательный округ № 6 Сляднев Алексей Ильич Тюкалов Петр Юрьевич ул. К.Маркса - от 50 лет Октября до конца улицы, ул.Первомайская от ул.Р.Люксембург до ул.К.Маркса, ул.Тургенева - от ул.К. Маркса до ул.Р.Люксембург, ул.50 лет Октября от ул.Р.Люксембург до ул.Советская, ул.К.Либкнехта от ул.Луначарского до конца улицы. ул.Первомайская от начала до ул.Р.Люксембург, ул.Тургенева - от ул.Р.Люксембург до конца улицы, проезд Первомайский, пер.Автомобилистов, ул.Р.Люксембург от ул.50 лет Октября до конца улицы, ул.Халтурина от ул.50 лет Октября до конца улицы, ул.50 лет Октября от начала до ул.Р.Люксембург. с.Бережок, д.Затинная, д.Подсосонки. |  |  | - Реконструкция очистных сооружений; |  |  | В бюджете района запланированы средства в размере 12 500 руб на изготовление ПСД в 2024 году |  |
|  |  |  |  | -- Освещение с.Бережок; |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - Благоустройство дороги от Собора Михаила Архангела до парка; и до Святого Источника; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Освещение (до Святого Источника); |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - благоустройство придомовой территории жилого дома № 20 по ул.Карла Маркса (дом с аркой); |  |  | Выполнено в рамках программы комфортна городская среда в 2023 году |  |
|  |  |  |  | - Устройство тротуара по ул.Р.Люксембург |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | Ремонт дороги к плотине по ул.Р.Люксембург |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  | - Ремонт мостика через реку Снежеть; |  |  | Выполнено |  |
| 7 | Избирательный округ № 7 Седыкин Александр Николаевич Гавриков Алексей Андреевич ул.Луначарского от начала до К.Либкнехта, ул.Федюнинского от ул.К.Либкнехта до конца улицы кроме домов № 36, 38, 40, 42, пер.Р.Люксембург, ул.Р.Люксембург от начала до ул.50 лет Октября кроме домов 2, 2-А, 2-Б, 2-В, пер.Федюнинского, ул.Трудовая, ул.Рабочая, ул.Пушкина, ул.Халтурина от начала до ул.50 лет Октября кроме домов № 1, 3. ул.К.Либкнехта от начала до ул.Луначарского, пер.Меховницкого, ул.Федюнинского от начала до ул.К.Либкнехта, ул.Луначарского от К.Либкнехта до К.Маркса, ул.Федюнинского дома № 36, 38, 40, 42, ул.Р.Люксембург дома 2, 2-А, 2-Б, 2-В, ул.Халтурина дома № 1, 3, ул.Кузнечная дома № 21, 23, 25, 27, 27-А. |  |  | - Ремонт проезжей части дороги по ул. Луначарского (от ул.Карла Маркса до ул.К.Либкнехта); |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Устройство тротуара от ул. Федюнинского до ул.50 лет Октября (ул.Р.Люксембург); |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - благоустройство ул.Луначарского (от ул.Карла Маркса до ул.Халтурина); |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - благоустройство ул. Рабочей (от ул. Луначарского до гаражей); |  |  |  | В планах на 2024 год . Подготовлена ПСД на сумму 864000 руб |
|  |  |  |  | - Дополнительная установка мусорных контейнеров по ул.Федюнинского, 40; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Отсутствует освещение на улицах: Халтурина, Розы Люксембург, Федюнинского д.39-45; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - после ремонта улицы Халтурина колодцы оказались ниже уровня дороги, попадает грязь с дороги в колодцы; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Отсутствует освещение по ул. Рабочей; |  |  |  | Светильники замени. Необходима модернизация линии уличного освещения |
|  |  |  |  | - Высокий скоростной режим по ул.Федюнинского; |  |  |  | Установлены дорожные знаки в соответствии с ПДД |
|  |  |  |  | - Почистить озеро Лесхоза; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пешеходная дорожка от ул.Федюнинского до ул.50 лет Октября; |  |  |  |  |
| 8 | Избирательный округ № 8 Николаева Маргарита Алексеевна Товмасян Артак Ашотович ул.Кузнечная – все дома кроме дом № 21, 23, 25, 27, 27-А, пер.Кузнечный, ул.Красная Площадь, ул.К.Маркса от начала до ул.50 лет Октября, станция Карачев - 89 километр, ул.Советская от начала до ул.50 лет Октября, ул.Ленина - от начала до ул.50 лет Октября, ул.Луначарского - от ул.Советская до ул.Урицкого, ул.Октябрьская - от начала (от ул. Советская) до Урицкого, ул.Привокзальная, ул.Шевченко, ул.Крупской, ул.Железнодорожная, пер.Железнодорожный, с. Одрино, д. Мальтина, д. Кашинка. |  |  | - Ремонт тротуара по ул.Советской; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Ремонт дорожного полотна ул. Привокзальной от д.№ 1 до д.№ 38; |  |  |  | Выполнено частично асфальтной крошкой |
|  |  |  |  | - Замена водопровода по ул.Полевой (н.п.Мальтина); |  |  |  | Заказана ПСД на установку водонапорной башни и 3 км водопроводных сетей. Срок выполнения работ 2023-2024 годы |
|  |  |  |  | - благоустройство дороги по пер. Кузнечный; |  |  |  | Выполнено частично асфальтной крошкой |
|  |  |  |  | - увеличить мусорные контейнеры в начале гаражей ул.Кузнечная; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - благоустройство мусорной площадки ул. Луначарского, 86 и ул.Железнодорожная; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | Благоустройство дороги по ул Луначарского, пер. Железнодорожный. |  |  |  | Выполнен тротуар по ул. Луначарского |
|  |  |  |  | - установка «лежачих полицейских» ул.Кузнечная (после поворота) и ул.Железнодоржная; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Освещение пер.Железнодорожный;ул Молодежная, ул. Лесная |  |  |  | Освещение по указанным улицам установлено в соответствии с нормами |
|  |  |  |  | - Нет интернета (д.Мальтина ул.Привокзальная, Полевая, Лесная), |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - продумать вопрос об ограничении скорости д.Мальтина; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ремонт дороги ул. Новая д.Мальтина |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Проблемы с водой д.Мальтина, ул.Лесная |  |  |  | Заказана ПСД на установку водонапорной башни и 3 км водопроводных сетей. Срок выполнения работ 2023-2024 годы |
|  |  |  |  | - устройства моста по ул.Крупской; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - уборка площадки «Экстрим»; - Отсутствуют мусорные контейнеры; |  |  |  | Направлено уведомление |
|  |  |  |  | - Устройства тротуара ул.Карла Маркса до |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул.Федюнинского; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Обрезка деревьев и кустарников ул.Советская д.62 |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Благоустройство дороги после переезда направо в сторону д.Мальтина; |  |  |  | Выполнено щебенение дороги |
|  |  |  |  | - ул.Ленина (рядом с банком) большая яма; |  |  |  | Выполнен ямочный ремонт |
|  |  |  |  | - Обустройство детской площадки на территории детского сада «Аленка»; Ул.К.Либкнехта |  |  |  | Это возможно в рамках программы «Комфортная городская среда». |
| 9 | Избирательный округ № 9 Клюев Евгений Александрович Иванова Марина Ивановна д.Вишневка, д.Глыбочка, г.Карачев ул.Победы, ул.Баграмяна, д.Масловка: ул.Островского, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Луговая, ул.Добровольского, ул.Мичурина, д.Масловка ул.Первомайская с начала ул. по дом №39, д.Барановка, г.Карачев: ул.Солнечная, ул.Молодежная, д.Масловка ул.Комсомольская, ул.Жукова, ул.Заводская. п.Долгий, п.Новая деревня, д.Аксиньино, д.Сумароково, г.Грибовы дворы, д.Масловка ул.Трудовая, д.Масловка, пер.Первомайский, д.Масловка ул.Полевая, д.Масловка ул.Первомайская с дома №39-А до конца улицы. |  |  | - Освещение по ул.Гагарина (н.п.Грибовы Дворы); |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Освещение по ул.Матросова (н.п.Вишневка) |  |  |  | Выполнено частично |
|  |  |  |  | – областного значения; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Освещение по ул.Молодежная (Вишневка); |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Освещение по ул.Добровольского; |  |  |  | На ул. Добровольского д. Масловки установлено 7 светильников. В настоящее время жители просят добавить один фонарь. |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги по ул.Молодежная (Вишневка); |  |  |  | Выполнено щебеночное покрытие |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги по ул.Заречная (Глыбочка); |  |  |  | Планировалось отремонтировать в 2023 году, в случае экономии денежных средств. Ремонт запланирован на более поздний срок. |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги по ул.Набережная; н.п.Вишневка |  |  |  | Выполнено щебеночное покрытие |
|  |  |  |  | - Установка 2-х детских игровых площадок; |  |  |  | Выполнено: н.п. -Глыбочка, Масловка |
|  |  |  |  | - Установка спортивной площадки (РОСТ) воркаут; |  |  |  | Выполнение по программе «Инициативного бюджетирования» |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги по ул.Полевая; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Подсыпка дороги по ул.Садовая; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Ремонт спортивного зала Первомайской школы; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Косметический ремонт памятника на воинском захоронении ул. Первомайская; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Асфальтирование дороги по ул.Жукова; |  |  |  | Устроено щебеночное покрытие |
|  |  |  |  | - Завершение строительства дороги по ул.Гагарина (н.п.Грибовы Дворы) от дома 125 до дома 131; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Косметический ремонт административного здания пер.Первомайский, д.6а; |  |  |  | Выполнен ремонт входной группы |
|  |  |  |  | - Замена водопровода ул.Трудовая; |  |  |  | В 2022 была объявлена закупка по определению подрядчика, торги не состоялись в связи с отсутствуем заявок. Денежные средства были сняты с района. |
|  |  |  |  | - Благоустойство сквера в д.Масловка; |  |  |  | В рамках программы Инициативное бюджетирование в 2023 году |
|  |  |  |  | -отсутствие дорогие к д/с «Родничок»; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Об увековечивании памяти жителей д.Масловки, погибших в годы ВОВ; |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - Обновить детскую площадку с дополнением новых элементов спорта во дворе многоквартирного дома № 5 по ул.Трудовой д.Масловка |  |  |  | Детская площадка дополнена новыми элементами в рамках ИБ |
| 10 | Избирательный округ № 10 Байбашев Камалутдин Байбашевич Морозова Валентина Анатольевна с.Трыковка, ул.Советская, с.Трыковка, ул.Первомайская, с.Трыковка, ул.Новая, с.Трыковка, пер.Школьный, д.Мокрое, п.Козловский, п.Красная поляна. с.Трыковка, ул. Карачевская, с.Трыковка, пер.Карачевский, с.Трыковка, ул.Комсомольская, в/ч 93858. д.Костихино, д.Коптилово, д.Осиновка, п.Русин. п.Согласие, д.Бойково. п.Башкатов, д.Волково, д.Мазнево, д.Сурьяново, п.Благовещенский. |  |  | - Ремонт дороги по ул.Комсомольской д.Трыковка; |  |  |  | В плане 2024 года на сумму 22 270 617 |
|  |  |  |  | - Восстановление уличного освещение д.Мазнево, д.Волково по ул.Советской |  |  |  | Выполнено частично |
|  |  |  |  | - Ремонт участка дороги на д.Бойкова; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги д.Мазнева; |  |  |  | В плане 2022 года |
|  |  |  |  | - Ремонт дороги д.Волкова; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Трыковская школа (отсутствие детской площадки на территории школы; аварийное состояние школы; плохое освещение и другие); - Необходим ремонт дороги к приюту (Согласие); |  |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  | - спиливание аварийного дерева по ул.Советской, д.Волкова (ориентир ж.д.№ 76). |  |  |  | Выполнено |

ОБЩИЕ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КО ВСЕМ ДЕПУТАТАМ КАРАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

1. Ремонт стадиона. Стадион введен в эксплуатацию в 2021 году

2. Функционирование городской бани. Выполнено.

3. Строительство дороги ул.Кузнечной (от ул.Советской до ул.Карла Маркса) – По результатам торгов определен подрядчик, который уже приступил к выполнению работ.

4. Строительство дороги ул. Магистральная с. Бережок, ул. Заречная д. Затинная.

5. Благоустройство хоккейного корта по ул.Володарского (необходимость дренажа, болотистость почв, планировка территории, ремонт либо замена бортов) – Установлено освещение, произведена подсыпка грунта, депутатом Брянской областной Думы Красниковым А.А. установлен хоккейный борт.

6. Строительство ФОК – Запланировано строительство ФОКа с двумя плавательными бассейнами по ул. Горького по линии Газпрома на сумму 234 млн. Начало строительства в 2023 году.

7. Строительство объездной дороги. По данным Управления автомобильных дорог «Москва-Бобруйск» вопрос  строительства  объездной дороги вкруг города Карачева внесен в перечень предложений для включения в программу по строительству, реконструкции и комплексному обустройству на период 2001-2035 годы. Планируемые сроки выполнения проектно-изыскательских работ 2025-2027 годы, строительно-монтажных работ 2028-2031 годы.

8. Ремонт пола в  борцовском зале – выполнено.

9. Благоустройство  контейнерных площадок в многоэтажных застройках; Выполняется в плановом порядке.